| Mã | Nội dung |
| --- | --- |
| US1 | Là một khách hàng, tôi muốn lọc nhà hàng theo loại món, để nhanh tìm được món muốn ăn. |
| US2 | Là một khách hàng, tôi muốn giao diện đặt món đẹp và dễ dùng, để hài lòng khi đặt món. |
| US3 | Là một lập trình viên, tôi muốn dùng React để làm lại giao diện đặt món, để code dễ bảo trì. |
| US4 | Là một admin, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng, theo khu vực, theo nhà hàng, xuất Excel và tự gửi email cho ban giám đốc, để theo dõi kinh doanh. |

Bước 1:

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả. |
| US2 | Sai T (Testable): “đẹp” và “dễ dùng” mang tính cảm quan, không có Acceptance Criteria. |
| US3 | Sai V (Valuable): dùng react để dễ code, dễ bảo trì không mang lại giá trị cho khách hàng |
| US4 | Sai S (Small): chứa nhiều tính năng như lọc, xuất Excel, tự gửi email |

Bước 2:

a. là một khách hàng, tôi muốn hoàn tất đặt món trong tối đa 3 bước từ màn hình chính, để tiết kiệm thời gian đặt hàng.

b.

- Epic: Quản lý báo cáo doanh thu

  - Feature: Xem báo cáo doanh thu chi tiết

    - US1: Là một admin, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng và lọc theo khu vực, nhà hàng, để theo dõi tình hình kinh doanh.

    - US2: Là một admin, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu ra Excel và tự động gửi email cho giám đốc, để chia sẻ số liệu nhanh chóng.

Bước 3:

a. Thứ tự ưu tiên:

- US1: Lọc nhà hàng

- US2: Tối ưu luồng đặt món

- US4.1: Xem báo cáo doanh thu trên web

- US4.2: Xuất Excel & Tự động gửi Email

b. DEEP:

- Theo DEEP, story đứng đầu cần phải chi tiết, đủ nhỏ để làm trong 1 Sprint, có Acceptance Criteria.

- Buổi Refinement cần làm rõ các edge cases, viết danh sách Acceptance Criteria ước lượng Story Points